내일은 AWS로 배포하여 외부에서 접속되도록 할 계획이다. 어떤 작업 공정을 수할 계획인지 계획서를 작성해줘

Edited AWS_DEPLOYMENT_PLAN.md +346-0

Edited Dockerfile +29-10

Edited Dockerfile +31-10

Edited nginx.conf +28-0

Edited docker-compose.prod.yml +73-0

Edited .env.production.example +30-0

Edited deploy_ec2.sh +97-0

Edited DEPLOYMENT_QUICKSTART.md +118-0

AWS 배포를 위한 완전한 계획서와 필요한 모든 파일을 준비했습니다!

📋 생성된 문서 및 파일

1. 계획서 및 가이드

- AWS_DEPLOYMENT_PLAN.md - 상세한 7단계 배포 계획서 (8시간 일정)

- DEPLOYMENT_QUICKSTART.md - 빠른 시작 가이드 (실전용)

2. Docker 설정 파일

- backend/Dockerfile - Django 백엔드 컨테이너 이미지

- frontend/Dockerfile - React 프론트엔드 컨테이너 이미지 (Nginx 포함)

- frontend/nginx.conf - Nginx 웹서버 설정

- docker-compose.prod.yml - 프로덕션 환경 Docker Compose 설정

3. 환경 설정

- .env.production.example - 프로덕션 환경 변수 템플릿

4. 배포 스크립트

- deploy_ec2.sh - EC2에서 실행할 자동 배포 스크립트

🚀 내일 진행할 작업 순서

오전 (3-4시간): Docker 준비 및 테스트

- ✅ Docker Desktop 설치 (Windows용)

- ✅ 로컬에서

docker-compose.prod.yml 테스트

- ✅ 환경 변수 설정 확인

- ✅ GitHub에 모든 파일 Push

오후 (4-5시간): AWS 배포

- ✅ AWS 계정 생성/로그인

- ✅ EC2 인스턴스 생성 (Ubuntu 22.04, t2.medium)

- ✅ 보안 그룹 설정 (포트 80, 443, 8000 오픈)

- ✅ SSH 접속 후

deploy_ec2.sh 실행

- ✅ 외부 접속 테스트

- ✅ SSL 인증서 설정 (선택 사항)

💡 주요 특징

자동화된 배포

- 원클릭 배포:

deploy_ec2.sh 스크립트 하나로 모든 설정 완료

- Docker 컨테이너: 환경 일관성 보장

- 헬스체크: 데이터베이스 준비 상태 자동 확인

프로덕션 최적화

- 멀티 스테이지 빌드: 프론트엔드 이미지 크기 최소화

- Gunicorn: Django 프로덕션 WSGI 서버

- Nginx: 정적 파일 서빙 및 리버스 프록시

- PostgreSQL: 프로덕션 데이터베이스

보안

- 환경 변수 분리: 민감 정보 보호

- CORS 설정: 허용된 도메인만 접근

- 보안 헤더: XSS, Clickjacking 방어

📊 예상 비용

- EC2 t2.medium: 월 $30-40

- Free Tier 활용 시: 첫 12개월 무료 (t2.micro)

- 총 예상 비용: $0-50/월

⚠️ 주의사항

- GitHub Push 먼저: 배포 전에 모든 파일을 GitHub에 올려야 합니다

- 환경 변수 설정: .env.production 파일에 실제 값 입력 필요

- 키 페어 보관: EC2 접속용 .pem 파일 안전하게 보관

- 비용 모니터링: AWS 프리티어 한도 확인

내일 배포 작업 시 DEPLOYMENT_QUICKSTART.md 파일을 참고하시면 단계별로 진행하실 수 있습니다!